## Slide 1: Processos (métodos) ágeis
Maria Augusta Vieira Nelson
Simone de Assis Alves da Silva

## Slide 2: Processos ágeis
São processos de desenvolvimento incremental em que os incrementos são muito pequenos e as novas versões do sistema são criadas e disponibilizadas ao cliente a cada duas ou três semanas.

## Slide 3: Processos ágeis
Os clientes são envolvidos no processo para fornecer feedback rápido sobre a evolução dos requisitos.
Minimiza-se a documentação pois se utiliza mais a comunicação informal do que reuniões formais com documentos escritos.

## Slide 4: Manifesto ágil
Grupo de 17 metodologistas dispostos a atacar problemas típicos do desenvolvimento de software
Criação do Agile Alliance em 2001
Definição de quatro valores (preferências, não alternativas) para o desenvolvimento de software

## Slide 5: Valores para o desenvolvimento de software
Indivíduos e interações têm mais valor que processos e ferramentas
Software operacional tem mais valor que uma documentação abrangente
Colaboração com o cliente tem mais valor que negociação contratual
Respostas a mudanças têm mais valor que aderência a um plano

## Slide 6: 1- Indivíduos e interações sobre processos e ferramentas
Os fatores mais importantes a serem considerados são as pessoas e como elas trabalham juntas;
Se pessoas não trabalham juntas adequadamente, nem as melhores ferramentas e processos ajudarão.

## Slide 7: 2- Software operacional do que documentação abrangente
  A maioria dos desenvolvedores preferirá escrever software, não documentos.

## Slide 8: 3- Colaboração com o cliente do que negociação contratual
Somente os clientes podem dizer o que eles querem;
Clientes provavelmente não pedem as coisas certas da primeira vez;
Contratos são importantes, mas o entendimento do papel de cada um com comunicação adequada é mais ainda.

## Slide 9: 4- Respostas a mudanças do que aderência a um plano
Pessoas mudam suas prioridades;
Mudança é uma realidade do desenvolvimento de software;
Não existe problema em se ter um plano, mas ele precisa ser maleável para suportar as mudanças.

## Slide 10: Princípios refinados
A prioridade mais alta é satisfazer o cliente através de entrega antecipada e contínua de software de valor para o cliente.
Mudanças de requisitos são bem-vindas, mesmo tardiamente no desenvolvimento. Processos ágeis submetem-se à mudanças em favor da vantagem competitiva do cliente.
Distribua software operacional frequentemente, de duas semanas a dois meses, favorecendo a menor escala.

## Slide 11: Princípios refinados
Equipe de negócios (cliente) e desenvolvedores devem trabalhar em conjunto, diariamente durante o projeto.
Construa projetos em torno de indivíduos motivados. Dê a eles o ambiente e o suporte que precisam, e confie neles para obter o trabalho feito.
O método mais eficiente e efetivo de transferir informação para uma equipe de software é através de conversação face-a-face.

## Slide 12: Princípios refinados
Software operacional é a medida essencial de progresso.
Processos ágeis promovem desenvolvimento sustentável. Os clientes, os desenvolvedores e usuários devem estar aptos a manter um passo constante indefinidamente.
Atenção contínua à excelência técnica e bom desenho melhora a agilidade.

## Slide 13: Princípios refinados
Simplicidade – a arte de maximizar a quantidade de trabalho não realizado – é essencial.
As melhores arquiteturas, requisitos e desenhos emergem de times auto organizáveis.
Em intervalos regulares o time reflete como pode se tornar mais efetivo, e então ajusta seu comportamento dessa forma.

## Slide 14: Exemplos de processos ágeis
eXtreme Programming (XP)
Dynamic System Development Method (DSDM)
Feature Driven Development (FDD)
Crystal Families
SCRUM
...

## Slide 15: SCRUM
Adota uma abordagem empírica, aceitando que o problema pode não ser totalmente entendido ou definido no início e que provavelmente os requisitos mudarão com o passar do tempo.
O foco se concentra em maximizar a habilidade em responder de forma ágil aos desafios emergentes.

## Slide 16: SCRUM

## Slide 17: Características
Equipes pequenas e multidisciplinares
Versões incrementais com iterações curtas
Equipes auto-organizadas com liderança diluída
Facilitador: Scrum Master

## Slide 18: Características
Trabalho organizado a partir do backlog do produto
  Lista atualizada e priorizada do que ainda precisa ser feito
Comunicação e cooperação entre as equipes se intensificam para produzir resultados

## Slide 19: Três papéis

## Slide 20: Três papéis
1- Product owner (dono do produto)
  Responsável pelo valor de negócio do produto
  Representante do cliente junto da equipe
  Controla, gerencia e prioriza o backlog do produto

## Slide 21: Dono do Produto

## Slide 22: Três papéis
2 - Scrum master (facilitador)
  Toma iniciativas para melhorar o trabalho, resolve os impedimentos
  Não se envolve com o trabalho técnico
3 - Equipe de desenvolvimento
  Auto-organizada
  Responsável por entregar valor por meio de software com qualidade

## Slide 23: Três artefatos
Backlog do produto
Incremento do produto
Backlog da Sprint

## Slide 24: 1- Backlog do produto

## Slide 25: Histórias do backlog

## Slide 26: 2- Incremento do Produto

## Slide 27: 3- Backlog da Sprint

## Slide 28: Quatro cerimônias
Reunião de planejamento da Sprint
Reuniões diárias
Revisão da Sprint
Retrospectiva da Sprint

## Slide 29: Cerimônias

## Slide 30: 1- Reunião de planejamento da Sprint
Definição da meta, histórias selecionadas, tarefas técnicas necessárias para transformar as histórias em um incremento de produto
Duas perguntas:
  O que será entregue?
  Como faremos para entregar?

## Slide 31: 2- Reunião diária
Máximo 15 minutos
Equipe de desenvolvimento
O que fiz desde a última reunião diária?
O que pretendo fazer até a próxima?
Existe algo me impedindo de concluir alguma tarefa?

## Slide 32: 3- Revisão da Sprint
Product Owner valida o Incremento produzido de acordo com a meta da sprint.
Objetivo:
  inspecionar o que a equipe produziu
  Coletar impressões para adaptar o plano da sprint seguinte
Foco:
  Aprimoramento do produto

## Slide 33: 4- Retrospectiva da Sprint
Foco:
  Aprimoramento do processo
Interação entre os membros, práticas e ferramentas utilizadas
O que funcionou e o que precisa ser melhorado
  Problemas e medidas para correção

## Slide 34: Referências Bibliográficas
  Pressman, capítulo 3
  Sommerville, capítulo 3
  Prikladnicki, capítulo 1 e 3.